# Plan de la gestión de calidad del proyecto

Versión 1.0 ● 27/09/2026

| Nombre del Proyecto | Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota |
| --- | --- |
| Preparado Por | Raul Ibarra, Javier Perez, José González y Emanuel Meza |
| Fecha (mm/dd/yyyy) | 27/09/2026 |

| Versión | Fecha (dd/mm/yyyy) | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/09/2026 | Elaboración del Plan de Gestión de Calidad |

Plan de Gestión de Calidad del Proyecto

- Expectativas de la Calidad del Proyecto de acuerdo al cliente

El cliente espera una plataforma estable, segura y fácil de utilizar que permita centralizar la información de la flota, gestionar rutas y documentación, visualizar la ubicación de los vehículos y registrar incidencias. Se espera que el sistema sea confiable, que respete los permisos de cada usuario y que permita reemplazar el control manual mediante planillas Excel. La calidad será validada mediante pruebas funcionales, pruebas no funcionales y revisiones con el mandante durante los Sprint Review.

| - Identificación de los Interesados del Proyecto |  |
| --- | --- |
| Interesado | Rol / participación |
| Transporte OGV | Cliente y principal beneficiario de la solución. |
| Administrador | Gestiona la flota, usuarios, documentación y supervisión del sistema. |
| Operador / Despacho | Gestiona rutas, vehículos, conductores y seguimiento de viajes. |
| Conductor | Utiliza la PWA para consultar rutas, actualizar estados y reportar incidencias. |
| Equipo de desarrollo | Diseña, desarrolla, prueba y mantiene la solución. |

- Alcance Inicial del Proyecto

El alcance considera el desarrollo de una plataforma web para centralizar la gestión de la flota de Transporte OGV. Incluye un panel administrativo con módulos de flota, seguros, impuestos, conductores, talleres, multas, mantenimiento, rutas, fletes e incidencias; un portal PWA para conductores; seguimiento GPS mediante Geolocation API y Leaflet; notificaciones internas; auditoría; gestión de usuarios y roles; dashboard; e importación y exportación de datos. Se excluyen el uso de hardware GPS dedicado, pasarelas de pago y aplicaciones móviles nativas.

| - Línea Base del cronograma |  |
| --- | --- |
| Hito | Fecha |
| Sprint 1 – Fundación y autenticación | 18/08/2026 – 31/08/2026 |
| Sprint 2 – Módulos operativos | 01/09/2026 – 14/09/2026 |
| Sprint 3 – Rutas y PWA | 15/09/2026 – 28/09/2026 |
| Sprint 4 – GPS e incidencias | 29/09/2026 – 12/10/2026 |
| Sprint 5 – Notificaciones, auditoría y roles | 13/10/2026 – 26/10/2026 |
| Sprint 6 – Dashboard y documentación | 27/10/2026 – 09/11/2026 |
| Cierre del proyecto | 24/11/2026 |

| - Registro de Riesgos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| Precisión GPS variable | Media | Medio | Registrar la precisión GPS y documentar la limitación. |
| Problemas de conectividad | Media | Alto | Validar el funcionamiento de la PWA y API con conexión disponible. |
| Problemas de compatibilidad móvil | Media | Medio | Realizar pruebas en un teléfono Android real. |
| Errores de seguridad o permisos | Baja | Alto | Validar roles, autenticación y reglas de acceso. |
| Errores durante la migración de datos | Media | Alto | Validar los datos migrados antes de utilizarlos en los módulos. |
| Retrasos en historias complejas | Media | Medio | Revisar estimaciones y ajustar tareas según la capacidad del equipo. |

| - KPI Iniciales de Proyecto (Métricas de Calidad) |  |
| --- | --- |
| KPI | Criterio / Meta |
| Cumplimiento de requisitos | 100% de los requisitos comprometidos implementados. |
| Casos de prueba críticos | 100% aprobados, sin defectos de severidad alta abiertos. |
| Cumplimiento de actividades logradas | 100% de funcionalidades entregadas |
| Cumplimiento de sprints | 6 de 6 sprints completados dentro de las fechas comprometidas. |
| Defectos críticos | 0 defectos críticos abiertos al cierre. |
| Entregables | 5 de 5 entregables comprometidos completados. |