ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO

Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota

Fecha: [dd/mm/aaa]

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Razón de cierre	3

Aceptación de los productos o entregables	4

Aprobaciones	5

Información del Proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Transporte Osvaldo Gutiérrez Velásquez (Transporte OGV) |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota |
| Fecha de preparación | 24/11/2026 |
| Cliente | Transporte OGV |
| Patrocinador principal | Osvaldo Gutiérrez Velásquez |
| Gerente de Proyecto | Raúl Ibarra Carvajal |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Raúl Ibarra Carvajal | Product Owner / responsable del proyecto |  |  |
| Javier Pérez Arenas | Scrum Master |  |  |

Razón de cierre

En esta sección se registra la razón de cierre del proyecto. La planificación vigente considera 18 semanas: una fase de definición, siete sprints y una fase final de pruebas, evidencias y presentación.

Por medio de la presente, se deja constancia del cierre planificado del proyecto Capstone, sujeto a la revisión de los entregables y a la aceptación formal del patrocinador.

Indicar la razón de cierre una vez verificados los entregables y la aceptación del cliente:

| Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente. | Pendiente |
| --- | --- |
| Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente. | No |
| Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto. | No |

Aceptación de los productos o entregables

A continuación se detallan los entregables considerados en el proyecto y su estado de aceptación.

| Entregable | Aceptación (Si o No) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Panel web administrativo | Si | SPA con módulos administrativos y operaciones CRUD. La aceptación formal no está respaldada. |
| Mapa operativo | Si | Visualización de ubicación mediante Leaflet / OpenStreetMap. |
| PWA para conductores | Si | Acceso móvil para consultar información y registrar actividades operativas. |
| Notificaciones internas | Si | Avisos relacionados con eventos y operaciones de la plataforma. |

Los estados de aceptación se mantienen como Pendiente mientras no exista constancia formal del cliente.

La aceptación de cada entregable deberá confirmarse con el patrocinador y registrarse en esta acta.

·   	El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de requerimientos y definición de alcance.

·   	Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.

·   	Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos.

·   	Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa.

·   	Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario.

·   	Se ha entregado la documentación al área operativa.

Una vez confirmada la aceptación, el responsable del proyecto podrá completar las actividades de cierre indicadas a continuación:

·       Evaluación post-proyecto o fase.

·       Documentación de lecciones aprendidas.

·       Liberación del equipo de trabajo para su reasignación.

·       Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros.

·       Archivo de la documentación del proyecto.

Una vez concluido el proceso de cierre, se notificará al patrocinador para dejar constancia de la finalización y de la liberación del equipo.

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Osvaldo Gutiérrez Velásquez |  |  |
| Raúl Ibarra Carvajal |  |  |
| Docente / evaluador |  |  |
| Representante operativo |  |  |