|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, he cumplido las actividades de mi carta Gantt en los tiempos definidos y, en el desarrollo, incluso antes de lo planificado. A la semana 9 la Fase 1 ya está entregada y, aunque solo debían estar terminados los Sprints 1 y 2, el proyecto ya incluye también los módulos de Mantenimiento, Seguros, Impuestos, Multas e Incidencias, la PWA de conductores y el mapa GPS. Falta lo programado para las semanas finales: ampliar la auditoría, el diseño responsive, las pruebas integrales y la presentación. Facilitaron el avance el prototipo previo en Supabase, el dominio del equipo sobre las tecnologías, los datos de la planilla FLETES.xlsx, el patrón CRUD reutilizable y la validación constante del mandante. Dificultaron el trabajo la incompatibilidad de contraseñas en la migración, la caché de la PWA, la complejidad de la regla RN-01 y la imprecisión del GPS en interiores.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades las he enfrentado documentándolas y corrigiéndolas dentro del mismo sprint. La incompatibilidad de contraseñas en la migración se resolvió recreando las cuentas de los conductores con bcrypt. La duplicación de código se eliminó con un archivo común de funciones (crud_helpers.php), y la caché de la PWA se manejó con un procedimiento de desinstalación y reinstalación para pruebas. Para la regla RN-01, que retrasó un sprint, trabajamos un fin de semana adicional. Cada corrección fue re-probada por un integrante distinto de quien la hizo. Para lo que viene, planeo estimar con más margen las tareas con reglas complejas, probar el GPS en terreno al inicio del sprint y no al final, y exigir revisión cruzada en los cambios de roles. En la imprecisión del GPS en interiores, la limitación quedará informada en el manual de usuario. También iniciaré antes los manuales y la documentación para no acumularlos al cierre. Si necesitas otra pregunta de la guía, envíamela.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como bueno y con aspectos por mejorar. Destaco que el proyecto va adelantado respecto a la carta Gantt, que la plataforma ya funciona en producción en el hosting del cliente y que cada avance fue validado con el mandante. También destaco el trabajo ordenado con Scrum, con pruebas, registro de defectos y re-pruebas por otro integrante. Para mejorar, puedo estimar con más margen las tareas complejas, ejecutar cuanto antes las pruebas que están pendientes y ampliar la auditoría a todos los módulos. También debo actualizar la carta Gantt para que coincida con el informe, y ordenar mejor las evidencias (capturas y actas) después de cada sprint, en lugar de dejarlas para el final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de cómo reflejar en la documentación que el proyecto va adelantado respecto a la carta Gantt. También me preocupa cómo mostrar las evidencias del avance (capturas, actas y casos de prueba) de manera que cumplan con lo que se espera en la evaluación. A mi docente le preguntaría: ¿debo actualizar la carta Gantt con la planificación real por sprints, o mantener la original y registrar las diferencias en el informe? Y, como ya avanzamos más de lo planificado, ¿es mejor usar el tiempo restante para ampliar la auditoría a todos los módulos o para reforzar las pruebas y la documentación? A mis pares les preguntaría cómo organizan las evidencias de cada sprint y cómo han manejado la validación con sus clientes cuando cambian los requerimientos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que no hace falta redistribuir las actividades que ya están en marcha, porque cada integrante domina su área. Sí hay que asignar las tareas nuevas que quedan: - José (backend): ampliar la auditoría a todos los módulos y completar las notificaciones. - Emanuel (frontend): ajustes de diseño responsive y catálogos ampliables por el usuario. - Javier (Scrum Master): coordinar la ejecución de los casos de prueba pendientes (CP-09 a CP-15) y el registro de defectos. - Raúl (Product Owner): manual de capacitación, orden de las evidencias, actualización de la carta Gantt y validación final con el mandante. Además, como el desarrollo va adelantado, parte del tiempo disponible se usará para que cada integrante revise el trabajo de otro (revisión cruzada) y la carga de documentación quede repartida entre los cuatro, no concentrada en una sola persona.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como bueno. Cada integrante tiene un rol claro (Product Owner, Scrum Master y dos desarrolladores, backend y frontend), y dividir el trabajo por capas nos evitó bloqueos entre nosotros. Destacamos también las reuniones diarias breves, la revisión cruzada de las correcciones y la validación constante con el mandante, que nos mantuvo alineados. Como aspectos a mejorar, debemos comunicarnos mejor cuando un cambio afecta varios módulos a la vez, como pasará con la auditoría. También debemos acordar con anticipación los formatos comunes (por ejemplo, el de las respuestas de la API), repartir mejor la documentación entre los cuatro y dejar ordenadas las evidencias después de cada sprint.