# Plan de Gestión Recursos del Proyecto

Versión 1.0 ● dd/MM/yyyy

NOMBRE DEL PROYECTO

| Nombre del Proyecto | Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota |
| --- | --- |
| Preparado Por | Raul Ibarra, Javier Perez, José González y Emanuel Meza |
| Fecha (mm/dd/yyyy) | 27/09/2026 |

| Versión | Fecha (dd/mm/yyyy) | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/09/2026 | Elaboración del Plan de Gestión de Recursos |

Plan de Gestión de Recursos

| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREPARADO POR |  |  | Raul Ibarra, Javier Perez, José González y Emanuel Meza |  |  |  |  |
| DIRECTOR DEL PROYECTO |  |  | Raul Ibarra |  |  |  |  |
| FECHA |  |  | 27/09/2026 |  |  |  |  |
| Entregable | Actividad | Recurso | Cantidad | % Asignación | Desde | Hasta | Observaciones |
| Panel administrativo | Desarrollo backend y módulos operativos | José González |  |  | 18/08/2026 | 24/11/2026 | Desarrollo de API REST y MySQL |
| Panel administrativo / PWA | Desarrollo frontend | Emanuel Meza |  |  | 18/08/2026 | 24/11/2026 | Panel web, PWA y Leaflet |
| Gestión del proyecto | Backlog y validación | Raul Ibarra |  |  | 18/08/2026 | 24/11/2026 | Product Owner |
| Gestión del proyecto | Ceremonias y coordinación | Javier Perez |  |  | 18/08/2026 | 24/11/2026 | Scrum Master |

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RRHH

El objetivo de este documento es definir y organizar los recursos humanos necesarios para el desarrollo del proyecto, estableciendo los roles, responsabilidades y participación de cada integrante del equipo. Además, busca facilitar la coordinación y distribución de las actividades durante los distintos sprints del proyecto.

INTRODUCCIÓN

El proyecto será desarrollado por un equipo de cuatro integrantes, organizado bajo una metodología ágil Scrum. Cada integrante posee responsabilidades específicas dentro del proyecto, permitiendo distribuir las actividades de gestión, desarrollo backend y desarrollo frontend. La asignación de recursos considera una dedicación parcial durante el período comprendido entre el 18/08/2026 y el 24/11/2026.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

| ROL | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Comité de Control de la Configuración |  |
| Patrocinador del Proyecto | Transporte Osvaldo Gutiérrez Velásquez. Actúa como mandante y valida los incrementos y necesidades principales del proyecto. |
| Director del Proyecto |  |
| Gerente de Configuración |  |
| Ingenieros Líderes | José González y Emanuel Meza, responsables de las principales tareas técnicas de backend y frontend respectivamente. |
| Ingenieros | Integrantes del Development Team que participan en el desarrollo, integración, pruebas y corrección de la solución. |

APROBACIÓN

| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Transporte Osvaldo Gutiérrez Velásquez | Iniciador/Patrocinador del Proyecto |  |  |
| Raul Ibarra | Director del Proyecto |  |  |